浙江和能电力设备有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年04月15日，浙江和能电力设备有限公司根据《浙江和能电力设备有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等有关法律法规，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求组织召开了“浙江和能电力设备有限公司建设项目”竣工环境保护验收会。会议邀请3位技术人员担任专家，到会的代表和专家（名单详见附件）组成验收工作组。验收工作组现场检查了项目建设、运行、管理情况，听取了建设单位关于项目建设、试运行情况的汇报，验收报告编制单位关于项目《竣工环境保护验收监测报告表》主要内容的介绍，查阅了相关资料，进行了认真的讨论。形成现场检查意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江和能电力设备有限公司成立于2007年12月，经营范围为：电力设施承装、承修、承试；电力成套设备及电器元件制造；电力技术咨询；新能源汽车充电桩生产、制造。公司投资100万元，租赁杭州丝美服装有限公司所属的位于萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路352号工业厂房，建筑面积1000m2，购置砂轮机、磨光机等设备，实施年产15000台电力成套设备及电器元件建设项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月我司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《浙江和能电力设备有限公司建设项目环境影响报告表》；2017年4月14日，原杭州市萧山区环境保护局以“萧环建[2017]312号”文对该项目进行了审查批复。本项目于2020年12月投入调试。目前，企业配套的环保设施运行基本正常，浙江华标检测技术有限公司完成本项目环境保护设施竣工验收监测工作，浙江和能电力设备有限公司编制了该项目验收监测报告。

（三）投资情况

浙江和能电力设备有限公司建设项目总投资约100万元，其中环保投资约3.5万元。

（四）验收范围

浙江和能电力设备有限公司建设项目及环境保护设施。

- 二、工程变动情况

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告，本项目有以下变动：

1、原环评审批的折弯机因单台使用时间较长，根据市场订单情况部分时间需多台同时使用，新增2台折弯机来提高生产效率，总产能保持不变。

2、项目由人工剪线改为机械剪线，根据市场订单情况部分时间需提高生产效率，总产能保持不变。

3、新增一台特性测试台辅助设备用于检测，无污染物产生。

4、焊接工艺取消，不再生产，相应原辅料及设备不再配备，相应的污染物不再产生。

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）要求，本次项目实际建设情况在项目的性质、规模、建设地点、生产工艺环境保护措施等方面均未发生重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，送萧山钱江污水处理厂集中处理。

（二）废气

本项目焊接工序取消，不再生产，相应的废气不再排放。

本项目无废气产生。

（三）噪声

项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声。本项目主要采用合理布局，折弯机等高噪声设备安装降噪减振装置，生产时关闭门窗等降噪措施。

（四）固体废物

企业设有一般固废堆场。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。边角料收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

本项目无废气产生，不做废气监测，无废气监测结果。

2、废水

验收监测期间，废水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物最大排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷最大排放浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33 /887-2013）标准。

3、噪声

验收监测期间，厂界四周各测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固废

本项目固废主要为边角料及生活垃圾。企业设有一般固废堆场。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。边角料收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

- 总量控制

本项目无总量控制要求，不做总量核算。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目位于萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路352号，周边均为企业。根据验收监测结果表明，项目废水、噪声均能达标排放，对周边环境影响较小，环境影响报告表及其审批部门审批决定中未要求对环境敏感保护目标要求进行环境质量监测，故本次验收无环境质量监测结果。

- 六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废水、噪声的监测结果均能达到环评报告表中要求的标准。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。做好后续要求工作后，验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强固废的管理工作，做好台账记录。

2、做好排放的日常监测工作，确保污染物长期稳定达标排放。

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附件“浙江和能电力设备有限公司建设项目竣工环境保护验收会议签到单”。

浙江和能电力设备有限公司

2021年04月16日